桂林市秀峰区国民经济和社会发展

第十三个五年规划纲要实施情况

中期评估报告

桂林市秀峰区人民政府

二〇一八年十一月

目  录

前  言
1
2一、新发展理念贯彻落实情况评估

二、规划主要目标实现情况评估
9
（一）指标评价说明及标准
9
（二）指标完成情况
9
三、重大政策和重点任务完成情况评估
13
（一）东升西拓，东西并进，发展内涵、质量持续提高
13
（二）基础设施建设持续完善，支撑能力全面提升
14
（三）“三产强区”建设加快推进，经济发展基础不断夯实
15
（四）“旅游大区”建设全面铺开，旅游服务水平不断提升
15
（五）“文化名区”建设成效明显，文化魅力日益彰显
18
（六）“和谐之区”建设稳步实施，社会发展繁荣稳定
19
（七）生态环境质量提升，工业特色化发展壮大
24
（八）体制改革拉动作用充分发挥，法治政府建设取得新成效
26
四、重大工程项目进展情况评估
28
（一）基础设施建设方面
29
（二）产业类建设方面
30
（三）社会民生类建设方面
31

（四）生态环保类建设方面
31
五、存在的主要问题
32
（一）经济增长的不确定性增多，发展压力依然较大
32
（二）服务业转型升级需更加深化，三产还未实现由大到强转变
33
（三）建设资金筹措更加困难，项目推进难度加大
33
（四）工业经济发展面临诸多制约，预期目标较难实现
33
（五）城市基础配套设施还需进一步完善
34
（六）消费市场形势不佳，经济拉动作用有所减弱
35
（七）社会事业发展与人民群众日益增长的需求还有一定差距
35
六、进一步推进《规划纲要》实施的对策措施
35
（一）认真分析目标，着重突出规划引领
36
（二）争取政策和资金支持，加快项目建设速度
36
（三）贯彻落实乡村振兴战略，促进产城融合生态发展
37
（四）优化提升现有工业，为工业企业发展注入新的活力
38
（五）创建自治区服务业试点区，推动三产再上新台阶
39
（六）以高质量发展为目标，促进文化旅游融合发展
39
（七）立足人民群众需求，加快社会事业发展
40

附件：1.《规划纲要》主要经济社会发展指标完成情况表

      2.秀峰区“十三五”规划项目完成情况表

前  言

《桂林市秀峰区国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（以下简称《规划纲要》）自2016年实施以来，截至2018年6月已历经两年半时间，即已实施到中期阶段。根据《桂林市人民政府办公室关于印发桂林市“十三五”规划实施中期评估工作方案的通知》、《秀峰区人民政府办公室关于印发秀峰区“十三五”规划纲要实施中期评估工作方案的通知》等精神，秀峰区有序开展《规划纲要》实施情况中期评估工作，现已编制形成《规划纲要》中期评估报告，具体内容如下：

“十三五”以来，在市委、市政府的坚强领导下，区委区政府团结带领全区各级党组织、广大党员和干部群众，大力发扬“实干就是能力、落实才是水平”的实干精神和“讲实诚、求实干、出实绩”的秀峰精神，以干事创业的“狠劲、干劲、韧劲”，认真贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习宣传贯彻党的十九大精神、习近平总书记视察广西重要讲话精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，全面落实自治区第十一次党代会、桂林市第五次党代会精神和秀峰区第十次党代会的决策部署，紧紧围绕秀峰“四区”建设目标，按照“3+1”重点工作思路，认真实施“东升西拓、东西并进”发展战略，辖区经济社会呈现出良好的发展势头。从《规划纲要》实施中期阶段的目标指标、重点任务、重大项目工程情况及成效全面评估情况看（注：中期评估采用数据的截止时点为2018年6月30日，时期为2016年1月1日至2018年6月30日），总体上较好地完成了《规划纲要》中期目标，同时为《规划纲要》后一阶段的顺利实施奠定了坚实的基础。

一、新发展理念贯彻落实情况评估

“十三五”以来，秀峰区围绕“四个全面”战略布局，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享“五大发展理念”贯彻实施《规划纲要》，以“加以深化改革创新、实现转型升级为主题，优化结构、壮大优势、拓展业态、促进融合，推进经济社会全面提质发展，确保如期全面建成小康社会，基本建成三产强区、旅游大区、文化名区、和谐之区”为发展思路，全面推进重大项目、土地收储、招商引资、特色街区和财税融资，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，实现了经济平稳健康发展和社会和谐稳定。新发展理念在《规划纲要》各个重大内容中均得到全面贯彻落实，主要表现在：
在三产强区方面：一是以加快发展现代服务业为重点，第三产业进一步做强做优做大。“十三五”以来，信息传输、软件和信息技术服务业经济指标同比增长89.8%，桂林力港网络科技股份公司的“捕鱼来了”“桂林字牌”等游戏取得了较好市场反响，桂林航空有限公司营收同比增长262.5%，桂林微笑堂实业发展有限公司营业额占全区限额以上零售业总额50.8%，桂林旅游股份有限公司、广西师范大学出版社也实现了平稳较快发展。全区限额以上贸易业实现社会消费品零售总额年均增长11%，租赁和商务服务业、文化体育和娱乐业、信息传输、软件和信息技术服务业和其他服务业营业收入占比达88.5%。完成了桂林放心大药房有限公司等34家服务业和14家大个体入库工作。实施健康+、旅游+、文化+发展战略，桃花江旅游度假区、桂林市琴潭“栖息式”社会化养老服务创新示范项目等自治区服务业百项重点工程和服务业集聚区加快建设。实施三产健康+、旅游+、文化+发展战略，桃花江旅游度假区、桂林市琴潭“大龙湾.栖息式”社会化养老服务创新示范项目等自治区服务业百项重点工程和服务业集聚区加快建设，服务业经济发展速度、质量和效益均得到提高。协助7家企业申报取得自治区或市本级服务业引导资金扶持570万元。二是推动农业、工业与服务业深度融合。不断引进绿色、环保、高技术农业企业和合作社，提高单产土地效率，和记农庄的绿色生态农业已成为我区农业产业的一张名片，安军食用菌基地已建成投产，月产不断提高，2018年初合作社带动周边农户利用冬歇期种植大球盖菇，每亩增收1万元以上。以华润万象城建设为契机，开展周边城中村整体改造工作，改变城中村老旧落后面貌，以建成的鲁家村和即将完工的芦笛三村改造为中心，辐射整个桃花江流域乡村，加速一二三产业融合，不断加强农旅结合。

在旅游大区方面：一是以推进全域旅游为总抓手，深入实施大旅游发展战略，文化旅游融合发展。正阳东西巷历史文化街区和桃花湾旅游度假区一批旅游重点开发建设项目高效推进。逍遥楼·东西巷、鸡血玉文化艺术中心、鲁家村创4A景区项目深入实施，两江四湖景区创5A景区通过自治区评审和国家检查。二是创新“互联网+旅游”模式，积极打造培育旅游文化新亮点，建立了秀峰区首个官方旅游微信公众号，加强与天涯社区、去哪儿等网络媒体的合作，大力推介秀峰旅游。成功举办第三届“秀峰人·游秀峰”暨首届“桂林人游秀峰”、第四届旅游推介会等系列活动，正阳东西巷、逍遥楼、鲁家新村等在春节期间受到中央电视台等众多媒体关注，央视春晚、《新闻直播间》《东方时空》等进行了实况直播，先后“露脸”20余次，有效提升了秀峰旅游的形象。三是以转变发展方式和促进产业升级为目标，以建设精品景区、乡村旅游为重点，以民俗文化与旅游融合为突破，着力打造了桂林市靖江王府片区历史文化旅游休闲街区、琴潭片区服务业综合商业区、桃花江旅游度假区三大旅游服务板块建设，充分利用报刊杂志、网络媒体、节庆活动、旅游推介等多种形式，强抓旅游营销，提升秀峰区旅游的吸附力，实现旅游综合改革和产业转型升级。

在文化名区建设方面：全面发展教育事业，秀峰区学前教育作为自治区级改革实验区正式启动并稳步推进，进入“质量提升，机制初建”的2.0模式，学前教育改革实施顺利，注重教育均衡发展，顺利通过国家义务教育均衡评估验收，“一校一品、一校一特”办学模式基本形成，教育信息化亮点纷呈，秀峰区教育局作为广西唯一区域入围2017年度全国基础教育信息化案例示范单位，优质教育资源共建共享不断完善。一报一刊特色鲜明。《秀峰资讯》《独秀峰》越办越好，越办越精，发行量持续增长，影响力不断增强。成功打造了正阳东西巷“讲古堂”桂林文化传播新平台，市委书记赵乐秦作了“把脉桂林历史文化 推进文化山水深度融合”为题的第一堂讲座，产生了良好的社会效应。广西艺术家协会、广西小小说学会和广西作家协会的知名艺术家、作家先后走进秀峰采风。文化惠民工程扎实推进，新成立了“秀峰区文化创意联合会”、“秀峰区街舞协会”等民间文化组织，举办了第七届“三月三”民族歌圩节，群众的文化生活不断丰富，区文化体育局荣获“2013－2016年度全国群众体育先进单位”称号。按照政府引领、全民参与、共创文明、共享成果的理念，集中人力、物力和财力，突出精、细、实，深入开展全国文明城市创建活动，632个金点子整改落实到位。
在和谐之区建设方面：以“两学一做”学习教育常态化制度化为抓手，认真学习党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神、党的十九大精神以及习近平总书记视察广西重要讲话精神，坚持执政为民理念，始终把辖区群众的安危冷暖放在心中首位，“十三五”以来圆满完成21项为民办实事工程，辖区居民的幸福感和获得感进一步提高。一是民生保障能力显著提升。大力推进流动人口家庭医生签约和延伸服务，流动人口健康促进工作得到较好落实。卫生计生监督执法机构规范化建设走在了全自治区的前列，区卫生计生监督所作为全国卫生计生行政执法培训大会现场观摩点，受到与会领导高度评价。秀峰社区卫生服务中心荣获“全国卫生计生系统先进集体”荣誉称号，区计生协会被自治区计生协会确定为县区级先进单位。二是安全生产形势总体平稳。严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”，牢固树立安全发展理念和底线思维、红线意识，切实强化安全生产监督管理，未发生重大安全生产事故。三是辖区群众安全感满意度不断增强。“十三五”以来，政法系统牢固树立“重心治政保忠诚、重力治害守底线、重点治警树新风”政法工作新理念，以坚决打赢化解进京非正常上访突出问题、提升人民群众安全感、全面从严治警这“三场硬仗”为重要抓手，结合我区实际，深入推进平安秀峰、法治秀峰、过硬队伍和智能化建设。扫黑除恶专项斗争不断向纵深发展，禁毒攻坚行动战果丰硕。全面推动社会治理新格局，顺应智慧城市、智慧警务建设发展趋势，大力开展无物业小区改造和星级平安小区（单位）评定，建造两期“围猎”人脸识别系统，辖区打防管控能力得到显著提升，各类警情发案率逐年下降。进一步完善网格化服务管理，“一村（社区）一警务助理”等工作模式得到全面覆盖，相继成立全市首个人民司法“驻派出所调解室”和首家“公安24小时自助服务中心”，基层社会治理现代化体系得到有效推动。圆满完成了央视春晚、三月三歌圩节、东盟“两会”、创城、环桂自行车世界巡回赛等节庆及党的十九大等一系列重大活动和节假日期间的安保维稳任务，辖区社会治安持续改善，平安建设形势稳步向上向好。辖区持续保持进京赴邕“零非访”、群众安全满意度不断提升的良好态势。我区连年被自治区综治委命名为平安县（市、区）、被自治区打传领导小组评为2014-2016年“无传销县（市、区）”、区法院女干警小组被全国妇联评为全国巾帼文明岗、秀峰分局丽君派出所被自治区公安厅评为全区优秀公安基层单位。
在推动工业特色化方面：以《中国制造2025》为指导，走产城融合、生态发展道路，以技术密集、资金密集、生态友好型工业模式为发展方向，以电子信息、医药、食品制造和装备制造四大优势产业为重点，推动工业转型升级、多业态发展，建设特色鲜明、都市化、服务化工业。建筑业企业的支撑作用更加突出，桂林盛丰建设集团成长为亿元纳税企业，桂林基础设施建设有限公司等企业成为秀峰区税收重要税源，为秀峰区经济社会发展和财政支出提供了保障。辖区桂林长海科技有限责任公司研发的智慧社区平台已成功完成在秀峰区解东社区的试点建设工作，并在全区逐步推广应用；桂林桂北机器有限责任公司几年来的产值实现快速增长，产品销售网络覆盖全国，市场占有率位居同类产品全国第一，国际市场远销欧美发达国家、中东、非洲、东南亚等国家和地区；桂林市顺昌食品有限公司建设的桂林旅游食品文化博览馆项目已于2018年顺利开工建设。该项目集广西传统特色食品文化历史展示、产品展览、传统特色食品的制作销售为一体，将旅游、文化、工业和商贸等多种产业相融合，项目建成后将对我区工业经济发展带来有力的拉动。

在深化改革方面：区委区政府始终把深化改革作为破解工作难题、促进辖区发展的“关键一招”，抓在手上，扛在肩上，落实在工作中。一是加强领导，统筹谋划。研究制订了《秀峰区全面深化改革领导小组2017年工作要点》，定期召开中共桂林市秀峰区委员会全面深化改革领导小组会议，研究相关领域的重要改革问题，经济体制、旅游等7大领域改革工作扎实推进。二是加强督查，强化考评。将6项重点改革任务纳入年度绩效考评范围，同时落实日常督查制度，定期对改革推进情况进行督查，及时跟踪改革进展，有力地促进了各项改革举措落实到位。三是突出重点，强力推进。加大金融改革力度，以桂林秀峰投资发展有限责任公司为载体，深入开展与桂林市小微企业融资担保有限公司的合作，探索创新桂林市级与城区级之间的金融合作模式，破解政府性融资瓶颈。强力推进农村综合改革，整区推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，积极引导农村土地流转，加大对新型农业经营主体培育力度。扎实推进行政审批制度改革。积极推行“两单融合”工作，研究制定了《桂林市秀峰区推行政府部门权力清单和责任清单“两单融合”工作实施方案》。纪律检查体制改革基本完成，建立健全了党委巡察工作机制，完善派驻机构配套制度，实现了区纪委派驻机构全覆盖。国家监察体制改革正按时间节点有序推进。自治区考评的重点改革任务和市重点改革任务进展顺利。

规划主要目标实现情况评估

（一）指标评价说明及标准

在评估分析中，目标指标主要以2016年、2017年完成情况进行评价，为考虑指标准确性，部分指标还结合了2018年上半年指标。

预期性指标完成情况分完成、基本完成、未完成三类。达到或超过进度目标值的指标为完成，未达到进度目标值但相差10%以内的指标为基本完成，未完成进度目标值且相差10%以上的指标为未完成。约束性指标完成情况分两类，达到要求的为完成，未达到要求的为未完成。

（二）指标完成情况

自“十三五”以来，全区上下按照《规划纲要》的总体要求，稳步推进基础设施建设、产业转型升级、城市经营管理、美丽乡村建设等，加快推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展，更加注重发展质量和效益，更加注重改革创新，更加注重保障改善民生，《规划纲要》实施中期取得阶段性成果，为“十三五”末全面建成小康社会和基本建成桂林国际旅游胜地作出积极贡献。

《规划纲要》确定四大类、14项主要规划指标，其中经济发展指标6项、创新驱动指标1项、民生福祉指标4项、生态文明指标3项。总体来看，《规划纲要》确定的四大类14项指标中，能收集到数据的指标有14项，完成的指标有：地区生产总值、财政收入、固定资产投资、社会消费品零售总额、服务业增加值比重、农村居民人均纯收、每万人发明专利拥有量；2项指标基本完成，即：工业增加值、劳动年龄人口平均受教育年限；1项指标未完成，即：城镇居民人均可支配收入；5项指标按市下达指标任务执行，即：基本养老保险参保率、城镇保障性住房建设和棚户区改造(万套)、万元生产总值用水量、单位生产总值能源消耗降低、主要污染物排放量降低。（各指标完成情况详见附表1）。

1、经济发展方面指标

地区生产总值：规划年增长率为8%，2016、2017年两年均增长为9.0%，增长速度完成规划目标；2018年上半年实际增长8%，增长速度完成了规划目标，综合评价为完成中期目标。
财政收入：规划年增长率为7%，2016、2017年两年均增长为12.5%，增长速度基本完成规划目标；2018年上半年实际增长11.7%，增长速度完成了规划目标，综合评价为完成中期目标。
固定资产投资：规划年增长率为13%，2016、2017年两年均增长为18.3%，增长速度完成规划目标；2018年上半年实际增长12.0%，增长速度完成规划目标，综合评定为完成规划目标。
社会消费品零售总额：规划年增长率为10%，2016、2017年两年均增长为11.0%，增长速度完成规划目标；2018年上半年实际增长9.2%，综合评定为完成目标。
工业增加值：规划年增长率为4%，2016、2017年两年均增长为3.6%，增长速度未完成规划目标；2018年上半年实际增长5.0%，2016、2017年两年均增长率与规划年增长率4%相比较在10%范围内，综合评定为基本完成目标。基本完成的主要原因在于秀峰区受规划、土地限制和“退二进三”政策影响，工业发展空间受到严重制约和挤压，规上工业企业持续减少，工业经济难以支撑。
服务业增加值比重：规划到2020年为0.12%，2016年服务业增加值比重为1.5%，2017年为0.7%，2016、2017年两年均为1.1%，2018年上半年为0.4%，综合评定该指标为完成目标。
2、创新驱动方面指标

每万人发明专利拥有量（件）：规划年增长率为15%，2016、2017年两年均增长为73.25%，增长速度完成规划目标；2018年上半年增长为8.3%，综合评价为完成中期目标。
3、民生福祉方面指标

城镇居民人均可支配收入：规划年增长率为8.5%，2016、2017年两年均增长为7.3%，增长速度未完成规划目标；2018年上半年城镇居民人均可支配收入增长为7.4，增长速度未完成规划目标，综合评价为未完成中期目标。主要原因在于“十三五”以来经济下行压力进一步增大，受消费市场不景气和购买不足影响，城镇居民营业收入增长困难；工资性收入增长困难，也导致城镇居民收入难以提高。此外，根据国家宏观调控政策为缩短城乡居民收入差距，城镇居民收入增长也受到一定限制。
农村居民人均纯收入：因国家统计指标变动，桂林市2016年不再发布“农民人均纯收入”指标，故该指标的值实际为农民人均可支配收入。规划年增长率为9.5%，2016、2017年两年均增长为9.7%，完成规划目标；2018年秀峰区已实现城镇化率100%，不再对该项指标考核，综合评价为完成中期目标。
劳动年龄人口平均受教育年限(年)：规划年增长率为14年，2016年为13.5年，2017年为13.5年，2018年上半年为14年，综合评价为基本完成中期目标。

城乡居民基本养老保险参保率(%)：规划年增长按市下达指标为95%，2016年为96%，2017年为96%年，2018年上半年为96%，综合评价为完成中期目标。

城镇保障性住房建设和棚户区改造(万套)：规划年增长按市下达指标，秀峰区2016年为零，2017年为零，2018年上半年为零，依据市相关文件，属市下达指标依据市“十三五”规划指标完成情况判断。市“十三五”规划指标完成，视为城区指标完成。

4、生态文明方面指标

万元生产总值用水量(吨/万元)：规划年增长按市下达指标，秀峰区2016年为-21.9，2017年为19.3，2018年上半年为-3.47，市指标没有下达具体指标，因此，依据市相关文件，属市下达指标依据市“十三五”规划指标完成情况判断，市“十三五”规划指标完成，视为城区指标完成。

单位生产总值能源消耗降低(%)：规划年增长按市下达指标，秀峰区2016年为-1.34，2017年为-7.3，2018年上半年为-4.36，市指标没有下达具体指标，因此，依据市相关文件，属市下达指标依据市“十三五”规划指标完成情况判断，市“十三五”规划指标完成，视为城区指标完成。

主要污染物排放量降低(%)：主要污染物排放量降低包括化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物四个分指标，指标规划年增长按市下达指标，化学需氧量、氨氮秀峰区没有相关统计数据；二氧化硫秀峰区2016年为-3.8，2017年为-0.2；氮氧化物秀峰区2016年为-0.2，2017年为-0.1。市指标没有下达具体指标，秀峰区统计的数据无法与市下达指标进行比较，因此，依据市相关文件，属市下达指标依据市“十三五”规划指标完成情况判断，市“十三五”规划指标完成，视为城区指标完成。

三、重大政策和重点任务完成情况评估

“十三五”以来，秀峰区围绕《规划纲要》提出的指导思想、发展定位、发展原则和发展目标，坚持“桂林国际旅游胜地建设”一本蓝图绘到底战略要求，贯彻实施“东固西进、重点西移”发展战略和“3+1”工作思路，统筹推进经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，全面落实“十三五”的指标、重大任务和决策，推进重大项目建设，确保如期全面建成小康社会，三产强区、旅游大区、文化名区、和谐之区取得重大进展，《规划纲要》提出的重点任务落实情况总体良好。

（一）东升西拓，东西并进，发展内涵、质量持续提高

全区依托链条式和集群式发展机制，以及老城核心区组团、琴潭组团、芦笛桃花江组团三个片区的特色和优势，推动片区专业化、差异化、互补化发展，避免重复建设与同质化竞争。老城核心区在正阳东西巷历史文化地段保护修缮整治项目和逍遥楼重建项目建成开放的基础上，靖江王府片区历史文化旅游休闲街区改造提升项目一期工程基本完成，街区的风貌改造取得实效。随着琴潭板块“三纵三横”道路网络形成，桂林华润中心项目的进驻、榕湖小学琴潭校区及一些实力派房地产项目进驻，琴潭片区几年时间成为了秀峰区新的政治文化经济教育中心。芦笛桃花江组团更是风生水起，鲁家村自建成开村后，乡村生态休闲旅游发展渐成规模，先后被评为“中国乡村旅游模范村”、广西5星级乡村旅游区及特色景观名村。桃花湾旅游度假区基础设施一期生态旅游休闲绿道已进场施工；桂林台湾街旅游度假区项目一期已动工建设，筌塘新村正在加快建设；桂林芦笛桃花湾生态休闲旅游项目农业园区、水系及旅游景观步道基本建设完工。

区委、区政府大力推进三产强区、旅游大区、文化名区和谐之区建设，推动第三产业品牌化、高端化、集约化，同时，按照建设旅游大区的目标，除了提升王城景区、芦笛景区等一批老景区的品质外，建设桃花江旅游度假区等新景区，秀峰区的旅游业正在做大做强，在建设文化名区方面，通过建设一批历史文化项目，营造浓厚的历史文化氛围，“十三五”以来，各方面的和谐环境，民众安居乐业。

（二）基础设施建设持续完善，支撑能力全面提升

“十三五”以来，全区围绕土地供给、道路交通、公共服务、信息化，大力加强配套性基础建设，推进20个城中村基础设施项目，完成财政投资1097万元，涉及道路、供排水、绿化整治、照明、环卫设施、公共厕所、安保设施等20多个子项，解决路不平、灯不明、沟不通，规范设置机动车停放位置，合理配备娱乐休闲设施，以及引导农村村民合理有序建房。积极推进桃花江生态旅游通道、阳江北路、东莲路、莲花路道路建设，千亩荷塘园林设计、琴潭岩北村改造方案、鲁家村豆腐体验园风貌设计已基本完成。基础设施的进一步完善，助推了秀峰区营商环境的改善，对“十三五”后期的经济发展起到了全面提升支撑作用。

（三）“三产强区”建设加快推进，经济发展基础不断夯实

面对经济下行压力和复杂的经济形势，秀峰区抓住经济发展的重点和难点，不断优化发展环境，加快推进产业结构调整，不竭余力支持企业加快发展，全区经济支撑更加有力，保持了平稳较快发展。地区生产总值2017年首次突破100亿元大关，连续三年实现排名各县区前列、城区第一，三次产业结构比例调整为0.6:11.6:87.8，产业结构进一步优化，综合经济实力进一步增强。高度重视企业的培育和发展，2017年新增“四上”企业14家，大个体4家，其他营利性服务业占全市该行业总量39.1%，桂林力港网络科技股份公司、桂林青禾美邦置业发展有限公司、桂林航空有限公司、桂林市交通投资控股集团有限公司等企业发展进一步加快，服务业对经济拉动作用更加突出，三产强区建设取得突出成效。加快推进简政放权，审批事项全面提速，政务服务更加全面、高效，新登记市场主体同比增长55%，注册资本同比增长23%，投资市场更加繁荣。

（四）“旅游大区”建设全面铺开，旅游服务水平不断提升

“十三五”来，按照“全景、全时、全业、全民”的发展模式，以体制创新、政策创新和科技创新为动力，不断完善旅游服务设施、改善旅游服务环境、提高接待服务水平，建立政府主导、市场运作、公众参与机制，推动秀峰区旅游产业向深度和广度空间拓展，旅游大区建设实力突显。

一是加快传统产业转型升级取得的成效。2016年，鲁家村被评为“中国乡村旅游创客示范基地”，桃花江旅游度假区完成自治区级旅游度假区专家组验收，获得“自治区级旅游度假区”的荣誉称号。桂林升辉旅游景区投资管理有限责任公司荣获桂林市第四届市长质量奖，桂林两江四湖旅游有限责任公司荣获桂林市第四届市长质量奖提名奖。桃花湾景区被“半月谈”杂志评为“全国十佳文化生态景区”和“中国最美山水生态旅游目的地”，秀峰区被国际休闲经济促进会、中国旅游杂志社、中国旅游媒体联盟评为“中国国际生态文化旅游名区”，“三月三”民族歌圩节荣获“中国特色民俗风情旅游节庆奖”。2017年两江四湖景区创建“国家5A级旅游景区”成功，同时被中国旅游协会评为2017中国休闲度假5U奖；独秀峰.王城景区荣获桂林市市长质量奖；西山景区被评为华南最具人气自然景区；桂林漓江大瀑布饭店、桂林喜来登饭店、桂林榕湖饭店、桂林大公馆获得桂林十大精品酒店荣誉称号，庙门前村的逸居桃源、鲁家村的隐源居、水秀精品酒店分店获得桂林十大精品民宿荣誉称号，桂林饭店十大业务标兵被漓江大瀑布全部囊括，秀峰区人民政府分别被“两会一节”评为先进单位。王城景区智慧景区建设已完成、文化创意产品开发顺利、标准化建设基本完成、《夜王城》项目有序推进；芦笛景区停车场改造完成；刘三姐景观园完成舞台设施更新及4座旅游厕所建设工作；喜来登酒店实现酒店网络全覆盖，对锅炉等设备更新换代，实现节能减排；榕湖饭店完成宴会厅改造，接待档次得以提高。

二是完善旅游基础设施，提升旅游公共服务体系功能，加速培育发展旅游新业态。“十三五”以来，实施基础设施提升行动，建成5座旅游公厕，两江四湖景区主要区域实现Wi-Fi覆盖，芦笛岩景区电子导览系统投入使用。实施旅游市场综合整治行动，对1家旅游购物店的违法行为进行了查处。实施领军企业培育行动，升辉旅游管理公司荣获“市长质量奖积极实施“旅游+工业”，桂林旅游食品文化博览馆于2018年3月28日全市重大项目集中开工仪式中，项目一期工程正式开工。

三是加强宣传推介提升旅游影响力。围绕高铁3小时经济圈，组织辖区的旅游企业、星级酒店和旅行社赴深圳参加第三届中国(深圳)国际旅游博览会，举办了2016(深圳)桂林逍遥秀峰旅游品牌分享会。注重发挥“一会一节一展”等载体的作用，加大和东盟各国交流沟通，先后接待国内外嘉宾及媒体的技术考察1000多人次。秀峰区人民政府先后被联合国世界旅游组织、亚太旅游协会旅游趋势与展望国际论坛桂林秘书处，中国—东盟博览会旅游展组委会，桂林国际山水文化旅游节评为先进集体。中央电视台7频道王城举办了《乡约》活动，投入价值80多万广告资源推广，获得了超1200万次的品牌宣传和31万多次帖子点击量，为秀峰区旅游各要素品牌提升带来了实效，建立了首个“逍遥.秀峰”官方公众微信号，举办第三届“秀峰人.游秀峰”暨首届“桂林人.游秀峰”活动启动仪式，近20万桂林市民参与了此次活动。组织辖区企业参加了在武汉举行的“第九届华中旅游博览会暨第二届长江旅游博览会”，100多家当地旅行社负责人参加。

（五）“文化名区”建设成效明显，文化魅力日益彰显

厚植地方特色文化根脉。注重把历史文化元素注入旅游产业开发全过程，推动历史文化与名人、名山、名城融为一体，形成鲁家村豆腐美食、庙门前村书画、张家村傩舞、合家村状元等各具特色的人文风情亮点；“逍遥楼迎新春书画展”“桂林秀峰第七届‘三月三’民族歌圩节”“舞甲天下·秀峰独秀——第八届国际街舞大赛”“桂林秀峰第二届龙狮文化节”等活动，既有中国特色，又有国际元素，向外界传播了秀峰文化，助推旅游发展；“历史文化街区情景剧”和“讲古堂”的桂剧、彩调等非物质文化遗产驻场表演500多场，受到中外游客好评；一批 “古道”“古井”“古树”等文化遗存的整合利用也在有条不紊地进行当中；浓厚的地方特色文化吸引央视持续、多角度、多方位聚焦秀峰，《大美桂林》《乡约》《大手拉小手》等专题节目在央视滚动播出，极大提升了秀峰文化软实力。

文体事业繁荣发展。注重品牌宣传，王城的底蕴、独秀峰的秀美、逍遥楼的雄姿、正阳东巷的热闹、鲁家村的年味，受到中央电视台等众多媒体关注，央视春晚、新闻直播间、东方时空等进行了实况直播，先后“露脸”20余次。积极搭建文化平台，先后成立“秀峰区文化创意联合会”、“秀峰区街舞协会”等民间文化组织；免费开放秀峰区文化馆；综合性报纸《秀峰资讯》成功创办，每期发行已逾8000份，覆盖整个秀峰辖区，《独秀峰》杂志越办越好，“一报一刊”已成为宣传秀峰、展示秀峰的平台和窗口。充分挖掘文化资源，靖江王城《夜王城》大型实景体验项目入选2016年度自治区特色文化产业发展重点项目及全国文化旅游优选项目；独秀峰·王城景区的王府秘拓“醉（最）有福”，呈现于冯小刚电影，并登上了中央电视台综艺盛典《这箱有礼》栏目；挖掘扶持张家村“傩文化”民俗，张家村荣获“桂林市级非物质文化遗产传承基地”称号。积极开展群众文化活动，举办“首届桂林秀峰民族文化舞龙舞狮文化大汇演”、“炫舞独秀”、“舞甲天下”全国街舞精英挑战赛等文化活动，在正阳东巷历史文化街区开展历史情景剧表演，品牌文化活动知名度不断扩大。加强文化市场管理，正确引导网吧转型升级，社会文化环境进一步净化。体育赛事有新突破，在桂林市少数民族传统体育运动会中荣获8个奖项，在广西城乡万人气排球赛中荣获第三名，特别是秀峰籍残疾人运动员吴国山在里约残奥会男子铅球F57级决赛中，技压群雄，夺得金牌，实现了桂林市残疾人在历届残奥会上金牌数“零”的突破，为国家赢得了荣誉，为家乡争了光。

（六）“和谐之区”建设稳步实施，社会发展繁荣稳定

秀峰区坚持执政为民理念，始终把辖区群众的安危冷暖放在心中首位，以民生保障、安全生产、辖区社会治安为抓手，落实为民办实事工程，切实解决好事关群众切身利益的实际问题，2016年民生支出4.51亿元，占一般公共预算支出总量的73.26%。2017年守成21项为民办实事工程。辖区居民的幸福感和获得感进一步提高。

就业形势保持稳定。服务企业623家，完成农村劳动力资源调查近1.4万人。2016年、2017年、2018年1-6月全区新增城镇就业1918人、2575人、1056人，失业人员再就业531人、798人、353人，就业困难人员再就业145人、384人、118人，农村劳动力转移就业新增人数165人、135人、52人，目前城镇登记失业率为2.64%，各项指标均超额完成年度任务要求。

社保工作有序推进。整合成立了秀峰区社会保险事业局，社保覆盖面持续扩大。截止2017年底，城乡居民基本医疗保险制度整合工作全面完成，参保人数41034人，城乡居民基本养老保险参保人数5185人，养老保险参保率达到96%；城乡居民基本养老保险待遇发放人数1456人，发放率100%，发放补贴115.9万元。

城市管理巩固加强。秀峰区以推动“创文复卫”为契机，突出重点整治，在市城市管理绩效考评中屡创佳绩，一直位居两县六城区前列，环境卫生得到明显改善。落实定岗定位制度，网格化管理制度不断完善，城市秩序得到有效治理。自2016年来，实施拆违专项行动382次，拆除违法建筑面积共137.7万平方米，控违面积38.59万平方米，拆违1206户。环卫市场化步入正轨，精细化保洁成效明显，流动保洁方面有较大提升。数字化指挥中心降低反复案卷率为突破口，接受市里下派并处理各类案件处置率100%、结案率100%。

教育事业发展良好。秀峰教育稳步前行，2016、2017年共落实教育支出19319万元，继续保持良好的发展态势，在优化教育资源、教育信息化推进、课堂教学改革、素质教育等方面迈上新的台阶：琴潭实验学校改扩建项目纳入华润二期改造方案；矮山塘小学正式更名“桂林市向阳小学”，学校东教学综合楼重建项目已全部完成，并于9月正式投入使用；启动桥头小学、向阳小学旧教学楼重建改造项目；解放西路幼儿园分园已经开工建设，新建桃江小学前期工作正在推进。4所学校被评为“桂林市中小学教育信息化建设与应用示范校”；秀峰区教育信息化应用案例《深化应用 深度融合》作为广西唯一的一个城区入围教育部2017年度基础教育信息化应用典型示范案例单位。秀峰区《四课四化促应用》成为广西征集遴选的7个“区域应用案例”之一。教育改革发展成效显著，教育教学质量不断攀升，区属学校教师参加市级教育科研、教学优秀成果评比，成绩丰硕，3名教师在全国各级赛课中荣获一等奖；4名教师获省级赛课一等奖。“一校一品”建设更具内涵，西山小学、飞凤小学被评为全国中小学中华优秀文化艺术传承学校，榕湖小学被评为自治区文明校园，秀峰区教育局荣获“桂林市教育常规管理及教学质量管理先进单位”。学前教育改革发展势头良好，初步形成“一园一品”教育格局，建立并完善了“TA3+1精准帮扶”机制，形成以示范园结对帮扶民办普惠园、促进区域学前教育优质均衡发展的新型改革模式，取得广西学前教育改革发展实验区阶段性成果，多次在自治区教育厅组织的现场会上作经验总结展示发言。扎实开展学科知识比赛、阳光体育系列活动以及丰富多彩的德育活动，学生素质得以全面提高。

卫计工作成效显著。区卫生计生监督所作为建成全区首个县区级卫计综合监督信息指挥中心和标准化建设的卫计监督机构，成为全国卫生计生行政执法培训班现场观摩点。蓝盾书屋作为全国首个设在基层卫生计生监督机构的专业书屋，国家、自治区卫生健康委有关领导亲自为其揭牌。秀峰社区卫生服务中心被评为全国卫生计生系统先进集体，成为广西唯一获此殊荣的社区卫生服务中心。秀峰区计生协会被国家计生协会授予全国计生协会县级先进单位，中心广场社区计生协会被授予全国计生协会村级先进单位。落实基本公卫补助资金687.7万元，秀峰区居民健康档案规范化电子建档12.92万人，居民健康档案规范化电子建档率超过80%。全面铺开家庭医生签约服务，全区4.98万居民签约。2016、2017年医疗卫生与计划生育支出8149万元。各项指标均控制在上级要求范围内。

民生事业创新发展。一是健全弱有所扶的社会救助体系，实施精准救助。2016年至今，共保障城乡低保家庭18456户次，29166人次，累计发放低保金931.68万元；共保障城乡医疗救助对象3375人次，发放救助金230.38万元；发放特困救助供养金48.29万元，保障56户；二是健全敬老抚幼助残的特殊群体,关爱社会福利服务体系。以购买服务为创新模式，实现居家养老服务辖区的基本覆盖。以引进三胞集团先进健康管理服务团队为契机，建设秀峰区居家养老服务互联网+项目。2016年至今，辖区居家养老服务中心及站点开展为老服务282场次；累计服务23500人次，发放居家养老服务补贴券卡38.684万元；共计发放高龄津贴409.811万元，109149人次；共计发放孤儿基本生活保障金8.94万元，15人次；共计发放重度残疾人护理补贴112.37万元，22374人次；共计发放困难残疾人生活补贴58.87万元，11753人次。三是各项民生工作都如期完成，且各项民生指标都达到或超于上级部门要求。秀峰区老龄工作委员会被授予“全国老龄系统先进集体”荣誉，鲁家村荣获“广西养生养老小镇”称号，骝马山社区、桃花江社区被自治区减灾工作委员会、自治区民政厅授予“广西壮族自治区综合减灾示范社区”荣誉。顺利完成村（社区）“两委”换届选举工作。开展“点亮微心愿 温暖千万家”主题志愿活动，为110位辖区困难群众圆梦。

法治建设全面加强。秀峰区深入学习贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大及习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立“重心治政保忠诚、重力治害守底线、重点治警树新风”政法工作新理念，以坚决打赢化解进京非正常上访突出问题、提升人民群众安全感、全面从严治警这“三场硬仗”为重要抓手，结合秀峰区实际，深入推进平安秀峰、法治秀峰和过硬队伍建设。把公共法律服务体系建设作为法治秀峰建设的重要内容之一，精心组织实施，坚持政府主导，注重活动推动，精心策划，加强领导，认真组织实施“七五”普法规划，以“法律七进”为抓手，加大法治宣传工作力度，打造司法服务特色品牌，标本兼治、综合治理、惩防并举、注重预防的方针，挺纪律严规矩，紧扣“两个责任”，聚焦主责主业，转职能、转作风、转方式，严格监督、执纪、问责，党风政风不断好转，为促进秀峰区科学发展、和谐发展提供有力保障。“十三五”以来，秀峰区致力于“智慧法院”建设，科技法庭全面投入使用，“一网、二微、三平台”的司法公开新格局搭成运行，全面落实“两个责任”，完善一岗双责，连年荣获全市法院党风廉政建设一等奖，实现了连续十五年干警“零违纪”。圆满完成了央视春晚、三月三歌圩节、东盟“两会”、创城、环桂自行车世界巡回赛等节庆及党的十九大等一系列重大活动和节假日期间的安保维稳任务。平安建设形势稳步向上向好，人民群众安全感满意度不断提升(从2016年87.54％自治区排名93，提升到2017年94.79％自治区排名28），为加快实现“三产强区、旅游大区、文化名区、和谐之区”的工作目标创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境。

（七）生态环境质量提升，工业特色化发展壮大

“十三五”以来，秀峰区坚持资源开发利用与环境保护并举、产业扩张与转型升级并重，经济效益与生态效益兼顾，着重改善生态环境，积极实施漓江截污工程，截至目前已完成漓江排污综合治理工程一期工程秀峰辖区内共有8个分项目，共埋设污水管7000米，建设4座污水提升泵站，截污和乌金河清淤基建总投资3200多万元；目前巫山脚村污水提升泵站已完成泵井施工和压力管铺设；筌塘村污水提升泵站正在进行泵井施工；水南村一体化污水处理设施因原规划占用基本农田，需重新调整规划，目前正在重新开展前期工作；乌金河清淤项目（白塘村至桃花江段约900米）施工单位已正式施工。同时，还铺设排污管道100多米，将金顺昌食品厂和婵娟食品厂的污水接入市政管网，解决了该厂部分污水直排桃花江问题。至2017年12月31日止，对辖区所有79家畜禽养殖户和23户桃花江网箱养鱼进行全面清理整治。拆除栏舍总面积约47729.98平方米，关停取缔网箱养鱼面积19949平方米；支付关停、搬迁补偿款及栏舍拆除补偿款共计2068.4808万元。2016年已完成辖区10家企业共17台10蒸吨以下燃煤锅炉的整治改造工作。认真贯彻落实自治区第十一次党代会精神，结合“美丽广西”乡村建设重大活动，成立区河长制办公室，主要负责对河流、湖泊长效管理机制的组织与协调工作。目前河长制办公室已全面进入正常工作并顺利通过了桂林市、自治区的初步验收。秀峰区辖3个街道办事处，共有大小河流8条，湖泊3个。河长制实施范围覆盖全区全部河湖，实行区、街道、村（居）委会三级河长体系。全区已明确区总河长2人，街道总河长6人；区河长1人，街道办河长4人，村（居）委会、村（居）河长19人，由各级党政主要领导担任总河长、河长，各级河长广泛开展巡河工作并形成制度。同时制作安装17块河长公示牌，现已覆盖全区所有河流湖泊，向社会公开河长姓名、职务、管辖区域、工作职责以及工作热线等，主动接受社会监督。建立、健全河长会议、信息共享、信息报送、督察、巡查、验收、考核问责和激励等8项制度，全面加强水资源保护和水污染防治，改善水环境和修复水生态，为维护江河湖库健康生命、实现江河湖库功能永续利用提供制度保障。2017年6月已关闭桂林市安昌采石场，完成市下达任务，生态修复效果初现。

克服秀峰区工业用地有限、规上企业逐步搬迁的困难，实施重点企业挂钩服务、领导联系优秀人才政策，办好企业沙龙、名优企业宣传日等活动，帮助企业争取国家、自治区稳增长政策红利，落实《秀峰区工业企业奖励办法》、《秀峰区企业纳税奖励办法》、《秀峰区科技奖励办法》、《“独秀”科技创新拔尖人才奖评选表彰办法》等系列政策，进一步激发了企业加快发展的动力。2017年，秀峰区加大对辖区各行各业涌现出来的先进企业和先进个人的表彰力度，共评选出21个大类，142家企业，73人次进行表彰奖励，兑现奖励金215.76万元；2018年，秀峰区加大对辖区各行各业涌现出来的先进企业和先进个人的表彰力度，共评选出17个大类，144家单位71人次进行表彰奖励，兑现奖励金284.58万元。营造了“大众创业、万众创新”的良好社会氛围。切实做好抓大壮小扶微工作，为100余家小微企业办理了企业类型认定证明，发展鲲鹏机械、腾辉印务、鹏锦床上用品三家企业为拟培育规上工业企业。桂北机器有限责任公司的桂北机器平面磨床、独秀纸品有限公司的安睡宝宝纸尿裤、鹏锦床上用品有限公司的三花牌棉被荣获广西名牌产品称号，桂林长海科技有限责任公司、桂林新奥燃气有限公司、桂林桂北机器有限公司三家公司总产值占我区规模以上工业总产值的44.4%，机械制造业、计算机制造业、医药制造业、燃气生产和供应等行业发展较好，工业经济实现平稳回升。

（八）体制改革拉动作用充分发挥，法治政府建设取得新成效

秀峰区坚决贯彻落实“四个全面”精神，着力深化体制机制改革，为“十三五”经济社会发展和实现全面建成小康社会目标提供制度保障。一是全面加强法治建设。深入推行“你说我听抓落实”群众工作平台，积极打造阳光透明、便民高效的信访服务窗口，注重从源头上解决群众利益诉求，继续保持进京赴邕“非访”案例为零。积极探索立体化治安防控新模式，切实加大技防的建设力度，全面推进社区网格化服务管理，形成了“纵向到底、横向到边、军警民联手”的全方位立体化治安防控网络，综合治理工作成效明显，被评为自治区平安县区。认真落实安全生产“一岗双责”责任制，大力推进重点行业领域安全专项整治和问题整改，切实保障人民群众生命财产安全，安全生产形势总体平稳。当前，秀峰区社会稳定，大局和谐，公众安全感和群众满意度持续提升。二是深化政府职能改革。研究制订了《秀峰区全面深化改革领导小组2017年工作要点》，定期召开中共桂林市秀峰区委员会全面深化改革领导小组会议，研究相关领域的重要改革问题，经济体制、旅游等7大领域改革工作扎实推进。将6项重点改革任务纳入年度绩效考评范围，同时落实日常督查制度，定期对改革推进情况进行督查，及时跟踪改革进展，有力地促进了各项改革举措落实到位。加大金融改革力度，以桂林秀峰投资发展有限责任公司为载体，深入开展与桂林市小微企业融资担保有限公司的合作，探索创新桂林市级与城区级之间的金融合作模式，破解政府性融资瓶颈。强力推进农村综合改革，整区推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作，积极引导农村土地流转，加大对新型农业经营主体培育力度。扎实推进行政审批制度改革。积极推行“两单融合”工作，研究制定了《桂林市秀峰区推行政府部门权力清单和责任清单“两单融合”工作实施方案》。纪律检查体制改革基本完成，建立健全了党委巡察工作机制，完善派驻机构配套制度，实现了区纪委派驻机构全覆盖。国家监察体制改革正按时间节点有序推进。自治区考评的重点改革任务和市重点改革任务进展顺利。三是推进基层民主政治建设。扎实推进党（工）委书记抓基层党建工作述职评议和党建承诺，进一步强化了主体责任意识。创新抓好基层党建工作，实施“六大基层党建创新提升工程”，抓实“七项重点任务”，开展“一个党组织一座堡垒，一名党员一面旗帜”和“一居一特”、“一村一品”创建活动，建立“党建+项目”新机制，党建工作呈现出多级联动、同时与具体项目工作深度融合的新特点。通过抓实“百日攻坚”工程，组建“两新”工委，新建非公党组织4个，创建市级“党旗领航”特色党建品牌支部3个，结合庆祝建党96周年，评选表彰了“天平独秀党旗红”“丽泽情·邻里节”等“十佳特色党建品牌”，较好地发挥了示范带动作用。

四、重大工程项目进展情况评估

“十三五”时期，秀峰区原计划实施重点建设项目共23个，计划总投资344.9685亿元（以下简称计划投资）。两年多来，全区上下结合区内资源禀赋和实际情况，还启动实施了一大批基础设施建设、产业、社会民生类等方面的重大项目，桂林市中隐路至西二环路道路工程（秀峰段）项目建设，方便了周边居民出行，带动了道路沿线商业发展；完成了琴潭片区改造及文化广场建设项目南区北区部分基础设施建设，改善了周边区域营商环境。到“十三五”中期，启动实施项目12项，占规划项目总数54.55%，其中竣工投产6项，占规划项目总数27.27%；在建6项，占规划项目总数27.27%；正在进行前期的项目10项，占规划项目总数45.45%。累计完成投资额73.1283亿元，占计划投资总额的21.20%，占调整后投资总额的21.72%；根据秀峰区内发展情况及安排调整了部分项目投资，同时对落实不了建设资金和建设用地的项目建议调出“十三五”规划，共调出10项，其中基础设施类1项，为阳江北路建设工程；产业类8项，分别为力港综合大厦、桂林市秀峰创业创新产业园、养生养老商品交易中心、桂林明代靖江王府《夜王城》大型实景电影体验游项目、秀峰芦笛旅游休闲度假中心项目、秀峰微笑堂B区（乐群片区A区）改造项目、桂林秀峰城北物流基地、国际养老抗老论坛会址社会；民生类1项，为桂林市琴潭“栖息式”社会化养老服务创新示范项目。调出项目总投资金额62.896亿元；对“十三五”后两年半需新规划建设的项目进行调增进“十三五”规划，共调增16项，其中基础设施类5项，产业类9项，社会民生类1项，生态环保类1项，调增项目总投资金额为121.3046亿元。调整后总投资为415.377亿元（以下简称调整后投资）。重大项目开展情况见附表2。

（一）基础设施建设方面

规划实施项目4项，为交通、道路及其他城市基础设施项目，计划总投资49.9491亿元。到“十三五”中期累计启动实施2项，占该类规划项目总数50%，其中已竣工1项，占该类规划项目总数25%，为桂林市中隐路至西二环路道路工程（秀峰段）；正在实施项目1项，占该类规划项目总数25%，为琴潭片区改造及文化广场建设项目，已完成投资8.3亿元；正在进行前期的项目2项，占50%，主要为阳江北路建设工程、阳江南路建设工程（秀峰段），主要为业主原因是缺乏建设资金，项目目前尚未启动实施。完成投资9.25亿元，占该类计划投资总额的18.52%。经评估，考虑秀峰区“十三五”中后期发展需要，将阳江北路建设工程调出“十三五”规划项目表。新增秀峰区全民健身中心、狮子岩公园项目、桂林市旅游观光线秀峰段、桂林秀峰区莲花路建设项目、桂林市秀峰区东莲路一期工程5个项目进入“十三五”规划项目表。调整后，基础设施建设项目计划总投资为58.6931亿元。

（二）产业类建设方面

规划实施项目13项，其中工业1项，服务业11项，战略新兴产业1项。计划总投资243.1302亿元，其中已完成竣工投入使用的有1项，占该类规划项目总数9.1%，主要为桂林秀峰区彰泰桃源居项目。正在实施的有6项，占该类规划项目总数54.55%，主要有力港综合大厦项目、桂林市桃花湾旅游休闲绿道建设工程项目、桂林市台湾街旅游度假区项目、桂林碧宸芦笛桃花湾农业生态休闲旅游园、桂林明代靖江王府《夜王城》大型实景电影体验游项目、桂林秀峰桃花湾生态休闲养生养老旅游景区建设项目。正在进行前期工作的有6项，占该类规划项目总数16.15%，主要为桂林市秀峰创业创新产业园项目、养生养老商品交易中心项目、秀峰芦笛旅游休闲度假中心项目、秀峰微笑堂B区（乐群片区A区）改造项目、桂林秀峰城北物流基地、国际养老抗老论坛会址。完成投资50.7704亿元，占该类计划投资总额的20.88%。经评估，考虑秀峰区“十三五”中后期发展需要，将力港综合大厦、桂林市秀峰创业创新产业园、养生养老商品交易中心、桂林明代靖江王府《夜王城》大型实景电影体验游项目、秀峰芦笛旅游休闲度假中心项目、秀峰微笑堂B区（乐群片区A区）改造项目、桂林秀峰城北物流基地、国际养老抗老论坛会址8个项目调整“十三五”规划项目表。新增桃江山苑文化旅游创意产业园、桂林市秀峰区斑斓演波项目、秀峰电子商务物流园、交投高端酒店项目组、大龙院子项目、鼎宸财富中心、桂林市食品文化博览馆、桂林市秀峰区琴潭片区及文化广场建设二期项目（城中村改造）、正阳西巷历史文化地段保护修缮及旧城改造提升项目9个项目，调整后产业类建设项目总投资为307.8847亿元。

（三）社会民生类建设方面

规划实施项目6项，其中其他社会民生3项，文化1项，卫生1项，教育1项。计划总投资51.8892亿元，根据实际及需要，调整后总投资为43.5992亿元。到“十三五”中期，累计启动实施4项，占该类项目66.67%，其中已开工项目4个，占该类项目66.67%，为桂林市城区中小学建设项目、桂林王城历史文化街区修缮改造提升项目、桂林市琴潭“大龙湾▪栖息式”社会化养老服务创新示范项目、桂林市台湾街·筌塘村新村改造项目；正在进行前期的项目1项，占该类项目16.67%，为桂林市桂北地区艾滋病临床治疗关怀中心建设项目。调出项目有1项，主要为项目重复，占该类规划项目总数16.66%，为桂林市琴潭“栖息式”社会化养老服务创新示范项目。完成投资13.1078亿元，占该计划投资总额的25.26%，占该类调整后投资总额的30.06%。经评估，考虑秀峰区“十三五”中后期发展需要，将桂林市琴潭“栖息式”社会化养老服务创新示范项目从“十三五”规划项目表中删除，因此项目与规划表中的第21项的项目重复。新增新建桂林市桃江小学1项进入秀峰区“十三五”规划项目表，调整后社会民生类项目总投资44.7992亿元。

（四）生态环保类建设方面

为积极落实五大发展理念和乡村振兴战略目标，秀峰区大力推进生态环境建设项目，谋划新增桂林市琴潭千亩荷塘湿地项目进入“十三五”规划项目表，计划总投资4亿元。

五、存在的主要问题

“规划纲要”第一阶段实施情况表明，国内外发展环境依然错综复杂，经济持续下行的压力仍然很大。秀峰区既面临新常态的趋势性变化，又有转型升级的迫切压力，发展矛盾依然突出，新问题、新情况、新挑战也不断出现。部分指标完成困难，发展空间受限，短板、弱项依然存在，要完成2020年既定的目标任务还存在一定的困难和挑战，主要表现在以下方面：

（一）经济增长的不确定性增多，发展压力依然较大

一是根据统计政策调整，和经济普查工程开展情况，地区生产总值、工业经济、固定资产投资等指标都在进行动态的变化和调整，如2017年我区上报核减全社会固定资产投资37.96亿元，但目前还未正式反馈，仍需要按照原基数增幅任务完成，压力较大。二是我区“十三五”来，主要经济指标实现了快速增长，地区生产总值首次突破百亿元，主要指标领跑全市各城区，在经济发展新常态、新形势下，要继续保持高速发展的压力已经显现。由于“退二进三”政策、可开发建设用地减少、规划限制严格的影响，近年来产值高、潜力大的企业入驻较少，依托现有企业很难实现突破发展。三是房产项目和投资的萎缩和枯竭是当前面临的重要问题，广汇、彰泰、荣和等房地产项目已销售完毕，华润、大龙商品房存量不多，商品房销售面积和投资大幅下滑，形成巨大的缺口，对GDP、固定资产投资、财政收入等指标都将造成重要影响，要提前做好谋划，逐步实现入库来抵消房产投资的不利影响。
（二）服务业转型升级需更加深化，三产还未实现由大到强转变
尽管三次产业结构进一步优化，但产业优化升级进展缓慢，三产基数高、增长难的问题十分突出。受劳动力成本上升等因素影响，传统低成本比较优势正在逐步弱化，商贸业、物流业等部分产业竞争力下降、产业创新能力和核心竞争力不强，战略性新兴产业规模较小，新的比较优势有待于培育发展。服务业尤其是现代服务业发展不足问题仍然严重。

（三）建设资金筹措更加困难，项目推进难度加大

一是配套资金缺口大，“十三五”来，财政收入已经实现了长足发展，目前已经接近完成“十三五”期末的任务目标，但随着部分企业的搬迁和税收制度的改革，财政税收增长缺乏有力支撑，可用财力难以增加。二是项目资金争取困难，列入《规划纲要》的基础设施类、社会民生中的普通教育、卫生、文化及其他服务在总项目中所占比例较多，其资金来源主要靠争取中央、自治区和区三级财政资金投入，融资渠道单一。三是项目前期工作繁琐，土地指标不足、规划调整困难，导致未能及时完成前期工作；在经济下行态势下，民间投资持谨慎态度，减缓了投资力度。

（四）工业经济发展面临诸多制约，预期目标较难实现

秀峰区受规划、土地限制和“退二进三”政策影响，工业发展空间受到严重制约和挤压。一是辖区原有工业用地本来就少，且近二十年来基本没有新批工业用地。现有城市规划中唯一的罗田片区工业用地，由于用地指标尚未得到批复，且该地块唯一交通干道阳江南路因种种原因未能开工建设，导致地块的开发利用一直难以实现。二是在企业改制和“退二进三”政策实施中，相当一部分原有工业用地改变了性质和用途。如：现有10家规模以上工业企业中，桂林紫竹乳胶制品有限公司被华润医药集团收购，其厂区地块按照规划将用于商业地产开发，该厂已启动搬迁经开区计划；桂林市恒保健康用品有限公司由于生产场地受限，已于2018年5月搬迁至苏桥工业园；华润天和药业股份有限公司和红星化工有限责任公司厂区位于临桂，只是空挂于秀峰区。三是由于受客观条件限制，秀峰区工业企业一直以来存在难引进、留不住、做不大的困境。如：辖区国营长海机器厂的厂区土地在规划上属于绿地，新的厂房无法改扩建增容技改；桂林市昆鹏机械有限公司、桂林市腾辉广告印务有限公司、桂林市新业机械制造有限公司的厂区土地性质是农业用地，受此限制，企业多年来无法扩大生产规模，严重制约发展；近年来新培育的桂林市中天机械有限公司、桂林跃华玻璃有限公司、桂林耀豪机电有限公司等三家上规模企业，因租用土地办不了规划和用地手续，已外迁异地。四是辖区规模工业企业数量持续减少造成规模工业经济总量不断萎缩，现有工业企业难以支撑工业经济指标持续高速增长。秀峰区地处中心城区，工业一直是秀峰区经济发展的短板。近年来，全区规模以上工业企业已从2013年的15家持续减少到2018年的10家。2017年虽然秀峰区克服重重困难新培育了广西鹏锦床上用品有限公司新进规模以上工业企业，但该企业年产值仅仅维持在2000万元左右，对辖区工业经济增长的拉动作用十分有限。

（五）城市基础配套设施还需进一步完善

桃花江流域周边村庄截污工程仍需要加快推进，黑臭水体治理亟待完成；辖区城中村、城郊结合部、无物业小区卫生死角仍然存在，部分道路管网未能全面改造，基础设施有待进一步完善。

（六）消费市场形势不佳，经济拉动作用有所减弱

一是住宿业指标基数大，较难破解负增长的不利局面，没有新的知名品牌和较大规模的旅游饭店进驻，仅靠原有企业支撑，发展空间有限，星级酒店扶持政策（供电、供水、用工，资金等）还比较少，影响了企业改造升级及提高市场竞争力。二是零售企业单一、数量少，全市零售业排名第一的微笑堂增长放缓。三是部分达标企业上限入统的意愿不强，限上企业培育新增工作有一定难度；四是数据难以采集，我区现有服务业集聚区大都采用租赁的模式运营，上限入统困难，如青禾美邦、东西巷街区、小香港、八桂大厦等。

（七）社会事业发展与人民群众日益增长的需求还有一定差距
教育、医疗、就业、文化、养老和社会保障等民生事业的发展现状，同人民群众对美好生活的需要还有差距，城乡居民收入差距较大；优质学校学位紧张与社会需求的矛盾依然存在，义务教育优质均衡仍任重道远。在短期问题与长期矛盾相互交织下，推动产业转型升级、城市发展、民生保障仍将是秀峰区经济社会发展的长期艰巨任务，需要以更大力度、在更多领域实施改革攻坚。

六、进一步推进《规划纲要》实施的对策措施

中央作出了大力振兴实体经济，推进供给侧结构性改革的战略部署，自治区深入推动“双核驱动、三区统筹”发展格局，桂林市坚持“一本蓝图绘到底”，为秀峰区破难前行提供了强大动力。“十三五”规划后期，秀峰区按照高质量发展的要求，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，全面提速三产强区、旅游大区、文化名区、和谐之区建设，积极克服经济社会发展中面临的各类问题，力争在重大项目建设、优化产业结构、大气污染防治、城市生态环境管理、社会民生保障、法治高效政府建设等方面取得扎实成效，全力确保“十三五”规划目标的顺利实现，主要对策措施如下：

（一）认真分析目标，着重突出规划引领

按照《规划纲要》要求，着重针对产业发展、重大项目建设、重点税源培植、城乡居民收入差距等关键环节，强龙头、聚集群、补链条，加强对经济高质量发展的研判、监测和分析，抓考核、抓进度、抓落实，层层传导并压实责任，变压力为动力，化挑战为机遇，千方百计促进“十三五”目标的顺利完成。由于在经济发展新常态下，经济发展由高速发展向高质量发展进行转变，在实际工作中对确实需要调整的指标要找出充分理由，认真分析，适当调整。

（二）争取政策和资金支持，加快项目建设速度

一是争取政策和资金支持。利用好桂林国际旅游胜地建设、可持续发展创新议程示范区、健康旅游基地、乡村振兴等重大政策红利，认真分析重点任务和扶持方向，依托秀峰区实际情况和发展需要来谋划项目，加强与自治区、桂林市沟通，争取在用地指标安排、规划调整等方面给予政策倾斜和照顾，给予政策和资金的双重扶持，推进地区的加快发展。二是集中力量推进重点项目。扎实推进华润琴潭片区整体改造项目、桃花江基础设施一期工程等市领导跟踪服务重中之重项目、重大项目以及其他市级层面重点项目建设，以重大项目推进全区项目建设加快实施。三是抓好项目的谋划和储备。融合现有存量用地资源，按照事业发展需求，强化项目谋划，加快仙人桥片区控规调整推进二期用地挂牌，同时积极向上争取完成路口村片区、一养片区控规编制，完善老城区规划，做好用地指标报批、土地征收工作。立足“历史文化”“特色乡村”“生态休闲”等特色定位，积极推进“桃江山苑”文化旅游创意产业园、“斑斓演波”等项目。四是做好招商选商工作。继续优化辖区投资环境，盘活创业创新孵化中心、B5B6等商务楼宇，做好老城区写字楼的摸底调查，着力引进金融服务、信息软件、电子商务、物联网、文化创意等企业入驻秀峰。根据存量用地情况，包装和策划一批项目吸引企业投资，打造新的经济增长点。

（三）贯彻落实乡村振兴战略，促进产城融合生态发展

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕农业农村现代化的总目标和产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，坚持农业农村优先发展的总方针，与《乡村振兴战略规划（2018-2022年）》相衔接，提高政治站位，主动担当作为，锐意改革创新，扎实苦干实干，着力构建完善财政支持实施乡村振兴战略的政策体系和体制机制，促进三产高质量发展；认真实施乡村振兴战略，推进产城融合、城乡融合、全域旅游，促进老城区与开发琴潭新区、桃花湾旅游度假区的片区协调发展；扎实推进四区建设，切实保障和改善民生，加强和改进社会治理，保护好自然生态，坚持依法治区，努力建设美丽秀峰。
（四）优化提升现有工业，为工业企业发展注入新的活力

一是积极引导和扶持辖区工业企业转型升级。以提高发展质量和效益为中心，注重调整和优化产业结构，努力在调结构、转方式进程中迈出坚实的步伐。加快两化融合，推动制造业向高端、智能、绿色转型升级。积极推进信息技术与新技术、新材料、新产品、新工艺的融合创新。引导桂北机器、长海科技、独秀纸品等企业依靠自主创新，加快技术改造，促进企业向优质、低碳、绿色转型。二是加大引进和投资。全力推动罗田工业园区的启动建设。依托辖区在罗田片区仅有的近200亩工业用地，力争引进有实力的企业整体打包运作，在完善基础设施建设的同时，引入市场前景好、符合产业发展政策的工业企业入驻园区，为我区未来工业发展提供新的支撑点。三是加快培育和扶持。加强产业引导和政策支持，服务有实力的企业加速扩张、有潜力的企业做大做强、有活力的企业创新发展，力争在极其有限的工业发展空间中再培育一家规模以上工业企业，切实加大扶持力度，支持和服务企业发展，支持紫竹乳胶、红星化工、桂北机器等拥有自主知识产权和自有品牌的规上工业企业不断扩充规模、扩大产能、扩张优势，保证质与量同步增长，及时帮助企业突破发展瓶颈，确保工业基础得到增强。

（五）创建自治区服务业试点区，推动三产再上新台阶

一是全力开展自治区服务业综合改革“提质升级试点区”创建工作，组织编制试点区建设方案，争取列入全区试点区之一，积极争取自治区政策、资金扶持。二是认真做好矮山片区、罗田片区产业发展规划。主动融入粤桂黔高铁经济带建设，引导片区有序健康发展。三是深入发展快、影响大的优势企业、行业走访调研，研究制定行业发展规划，引导企业加快发展。四是继续实施服务业企业培优计划，培育服务业企业上规模，重点培育游戏动漫、现代物流、金融、信息等现代服务业，鼓励支持力港网络创新发展，引育新型网游动漫企业，积极发展和壮大网络科技产业，培育电子竞技品牌。五是加快打造以正阳东西巷历史文化街区、正阳步行街为代表的中心商区，以及华润万象城为代表的琴潭新区。六是加大自治区、桂林市服务业发展引导资金等各类资金的争取力度，让更多企业得到帮扶。

（六）以高质量发展为目标，促进文化旅游融合发展

一是积极开展全域旅游、国家级旅游度假区创建工作。加快完成桂林市王城片区历史文化旅游街区改造，推进桃花湾旅游休闲度假区、台湾街旅游度假区建设，进一步提高秀峰旅游品质。二是抓好旅游基础设施建设。积极挖掘独秀峰.王城景区、西山景区、芦笛岩和桃花江得天独厚的自然资源，打造精品旅游线路。积极推进桃花江生态旅游通道、阳江北路、东莲路、莲花路道路建设施工，进一步抓好秀峰区旅游基础设施建设。三是打造一批文化旅游惠民品牌。举办好桂林秀峰旅游推介会、“桂林人·游秀峰”活动，组织开展“‘三月三’民族歌圩节”“舞甲天下国际街舞大赛”等系列文化旅游活动；提升“东西巷情景剧”“讲古堂”演出表演形式和影响力，做优“一报一刊”，做好文化和体育项目包装推介，打造文化旅游产业品牌。

（七）立足人民群众需求，加快社会事业发展

一是全力抓好为民办实事工程。对照为民办实事实施方案，进一步明确目标任务，加强组织领导，主动协调配合，全力抓好为民办实事项目的实施。二是全面推进社会事业发展。统筹抓好科教文卫等社会事业发展，进一步加快以城区学校扩容提质、医疗卫生服务体系改革、食品药品监管、保障性安居工程、扩大就业等为重点的社会事业工程建设，坚持基本国策，落实好全面二孩政策，不断提高人口素质。三是维护好社会安全稳定。继续深入开展“安全生产年”活动，严格落实安全生产责任制和事故责任追究制，突出抓好建筑施工、道路交通等重点行业和领域的专项整治。认真落实信访工作责任制，加大矛盾纠纷排查化解力度，推进信访积案化解。加强社会治安综合治理，严厉打击各类违法犯罪行为，确保社会和谐稳定。

后阶段，全区上下将继续围绕《规划纲要》目标和重点任务，贯彻落实党的十九大精神，推进经济持续健康发展和社会和谐稳定，确保在“十三五”末辖区完成全面建成小康社会、基本建成三产强区、旅游大区、文化名区、和谐之区而奋斗目标。

附表1：     

《规划纲要》主要经济社会发展指标完成情况表

	指标
	“十三五”规划目标
	“十三五”中期进展情况
	“十三五”规划目标调整

	
	年均增长
	指标属性
	2016年增长（%）
	2017年增长（%）
	两年年均增长（%）
	2018年上
半年（%）
	是否完成年均增长目标
	年均增长

	经
济
发
展
	1.地区生产总值(亿元)
	8
	预期性
	9.1
	8.9
	9.0 
	8.0 
	完成
	7.0

	
	2.财政收入(亿元)
	7
	预期性
	6.6
	18.7
	12.5
	11.7
	完成
	

	
	3.固定资产投资(亿元)
	13
	预期性
	19.7
	16.9
	18.3
	12.0 
	完成
	

	
	4.社会消费品零售总额(亿元)
	10
	预期性
	11.2
	10.9
	11.0 
	9.2
	完成
	

	
	5.工业增加值(亿元)
	4
	预期性
	4.3
	3.0 
	3.6
	5.0 
	基本完成
	

	
	6.服务业增加值比重(%)
	0.12
	预期性
	1.5
	0.7
	1.1
	0.4
	完成
	

	创
新
驱
动
	7.每万人发明专利拥有量(件)
	15
	预期性
	130.6
	15.9
	73.25
	8.3
	完成
	

	指标
	“十三五”规划目标
	“十三五”中期进展情况
	“十三五”规划目标调整

	
	年均增长
	指标属性
	2016年增长（%）
	2017年增长（%）
	两年年均增长（%）
	2018年上
半年（%）
	是否完成年均增长目标
	年均增长

	民
生
福
祉
	8.居民人均可支配收入(元)
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	

	
	   城镇居民人均可支配收入(元)
	8.5
	预期性
	7.1
	7.6
	7.3
	7.4
	未完成
	

	
	   农村居民人均纯收入(元)
	9.5
	预期性
	9.6
	9.9
	9.7
	——
	完成
	

	
	9.劳动年龄人口平均受教育年限(年)
	14
	约束性
	13.5
	13.5
	
	14
	基本完成
	

	
	10.基本养老保险参保率(%)
	按市下达
	约束性
	96
	96
	
	96
	完成
	

	
	11.城镇保障性住房建设和棚户区改造(万套)
	按市下达
	约束性
	0
	0
	0
	0
	完成
	

	生
态
文
明
	12.万元生产总值用水量(吨/万元)
	按市下达
	约束性
	-21.9
	19.3
	-3.47
	
	完成
	

	
	13.单位生产总值能源消耗降低(%)
	按市下达
	约束性
	-1.34
	-7.3
	-4.36
	-3.68
	完成
	

	
	14.主要污染物排放量降低(%)
	按市下达　
	约束性
	2016年市未下达
	2017年市未下达
	——
	
	完成
	按市指标执行，市指标完成，视同城区指标売成

	
	其中:化学需氧量(%)
	
	
	2016年市未下达
	2017年市未下达
	——
	
	完成
	

	
	     氨氮(%)
	
	
	-3.8
	-0.2
	
	
	完成
	

	
	     二氧化硫(%)
	
	
	-0.2
	-1.0
	
	
	完成
	按市指标执行，市指标完成，视同城区指标売成

	
	     氮氧化物(%)
	
	
	2016年市未下达
	2017年市未下达
	——
	
	完成
	


